Plan de Desarrollo — ERP Moto RAM

Stack tecnológico definitivo

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | Java 17 + Spring Boot 3 |
| Persistencia | Spring Data JPA + Hibernate |
| Base de datos | PostgreSQL 15+ |
| Migraciones | Flyway |
| Seguridad | Spring Security + JWT |
| Servidor de aplicaciones | Tomcat embebido (o Glassfish si se requiere Java EE puro) |
| Frontend | React + Bootstrap + Axios |
| IDE | Visual Studio Code |
| Control de versiones | Git + GitHub |
| Build | Maven |
| Documentación API | Swagger / OpenAPI 3 |

1. Análisis de requerimientos

Objetivo general

Desarrollar un módulo ERP para la gestión integral del servicio de motocicletas en Moto RAM, desde la recepción hasta el cierre de la orden, con control de inventario, pagos, garantías y notificaciones al cliente.

Requerimientos funcionales

Módulo de seguridad

- Login con usuario y contraseña

- Roles: administrador, gerente, recepcionista, técnico, cajera

- Control de acceso por rol

- Sesiones con JWT

Módulo de recepción

- Captura de datos del cliente (nombre, INE, comprobante domicilio, teléfono, correo)

- Captura de datos de la moto (marca, modelo, placa, serie, año, color)

- Registro de condiciones físicas al recibir (rayones, abolladuras, accesorios)

- Firma del cliente al recibir

- Generación de número de orden único

- Impresión de recibo (2 copias)

Módulo de órdenes de servicio

- Flujo de estatus: RECEPCION → TECNICO_ASIGNADO → DIAGNOSTICO → CONTACTAR_CLIENTE → REPARACION → REPARADO → ENTREGADO → CERRADO

- Historial de cambios de estatus con auditoría

- Asignación de técnico por gerente

- Registro de diagnóstico y refacciones necesarias

- Costo de revisión si el cliente rechaza la reparación

Módulo de reparaciones

- Registro de reparación con costos (diagnóstico, mano de obra, refacciones)

- Desglose de refacciones usadas

- Garantía por reparación (días naturales)

- Notificación al cliente al terminar

Módulo de pagos

- Anticipo del 50% para iniciar reparación

- Cobro del 50% restante al entregar

- Cobro del costo de revisión si rechaza cotización

- Registro de comprobantes y facturas

Módulo de inventario

- Catálogo de partes con SKU y número de parte

- Stock por ubicación física (zona, pasillo, estante, nivel, posición)

- Recepción de mercancía del proveedor

- Reserva de stock en diagnóstico

- Consumo real al confirmar pago

- Devoluciones y cancelaciones

Módulo de notificaciones

- Registro de llamadas, WhatsApp o emails al cliente

- Historial por orden

Módulo de citas (fase 2)

- Agenda de servicios futuros

- Confirmación y cancelación

Módulo de reportes

- Servicios por período, por técnico, por tipo

- Refacciones más usadas

- Ingresos por sucursal

- Tiempos promedio por estatus

2. Diseño del sistema

2.1 Base de datos (PostgreSQL)

Modelo relacional completo con 33 tablas organizadas en 5 módulos:

| Módulo | Tablas |
| --- | --- |
| 🔐 Seguridad | sucursal, rol, usuario |
| 👥 Clientes | compania, cliente, documento_cliente |
| 🏍️ Motocicletas | marca, modelo, motocicleta, documento_moto |
| 📋 Órdenes | estatus_orden, orden_servicio, historial_estatus, inspeccion_recepcion, bitacora, reparacion, reparacion_refaccion, garantia_reparacion, notificacion_cliente, pago |
| 📦 Inventario | categoria, dato_tecnico, proveedor, parte, ubicacion, stock, recepcion, consumo, reserva_stock, devolucion, cancelacion |
| 📅 Citas | cita |

Todas las tablas usan:

- PK id BIGSERIAL (excepto catálogos pequeños como estatus_orden con INT)

- FK con ON DELETE explícito

- Campos de auditoría: fecha_creacion, fecha_modificacion donde aplique

- Índices en FKs y campos de búsqueda frecuente

2.2 Interfaz de usuario (React + Bootstrap)

Pantallas principales:

| Pantalla | Descripción |
| --- | --- |
| Login | Autenticación con JWT |
| Dashboard | Resumen de órdenes activas por estatus |
| Recepción | Formulario multi-paso (cliente → moto → inspección → firma) |
| Órdenes | Lista con filtros por estatus, técnico, fecha |
| Detalle de orden | Vista completa con timeline de estatus |
| Diagnóstico | Formulario del técnico con refacciones necesarias |
| Asignación | Vista del gerente para asignar técnicos |
| Reparación | Registro de trabajo y refacciones usadas |
| Pagos | Registro de anticipos y liquidaciones |
| Inventario | Lista de partes, stock por ubicación |
| Recepción de mercancía | Entrada de partes del proveedor |
| Reportes | Gráficas y exportables |
| Citas | Calendario de servicios agendados |

2.3 Roles de usuario

| Rol | Permisos |
| --- | --- |
| Administrador | Todo el sistema |
| Gerente | Asignar técnicos, autorizar costos, ver reportes |
| Recepcionista | Crear órdenes, capturar clientes, imprimir recibos |
| Técnico | Ver sus órdenes, registrar diagnóstico y reparación |
| Cajera | Registrar pagos, emitir comprobantes |

3. Desarrollo del backend (Spring Boot)

3.1 Estructura del proyecto

text

backend/

├── src/main/java/com/motoram/erp/

│   ├── config/           → Security, JWT, CORS, Swagger

│   ├── controller/       → Endpoints REST

│   ├── service/          → Lógica de negocio

│   ├── repository/       → Spring Data JPA

│   ├── entity/           → Entidades JPA

│   ├── dto/              → Request/Response DTOs

│   ├── mapper/           → MapStruct (Entity ↔ DTO)

│   ├── exception/        → Manejo global de errores

│   └── ErpApplication.java

├── src/main/resources/

│   ├── application.yml

│   ├── db/migration/     → Scripts Flyway

│   └── ...

└── pom.xml

3.2 Autenticación

- Spring Security con filtro JWT

- Endpoint /api/auth/login devuelve token

- Endpoint /api/auth/me devuelve perfil del usuario

- Roles con @PreAuthorize("hasRole('GERENTE')")

3.3 Módulos de la API REST

| Módulo | Endpoints principales |
| --- | --- |
| Auth | POST /api/auth/login, GET /api/auth/me |
| Sucursales | GET /api/sucursales |
| Usuarios | GET/POST/PUT /api/usuarios |
| Clientes | GET/POST/PUT /api/clientes |
| Motos | GET/POST /api/motos |
| Órdenes | GET/POST /api/ordenes, PATCH /api/ordenes/{id}/estatus |
| Reparaciones | POST /api/reparaciones, GET /api/reparaciones/{id} |
| Refacciones | GET/POST /api/partes |
| Stock | GET /api/stock, POST /api/stock/reservar |
| Recepción | POST /api/recepciones |
| Pagos | POST /api/pagos |
| Notificaciones | POST /api/notificaciones |
| Reportes | GET /api/reportes/ordenes, etc. |

3.4 Reglas de negocio clave

- Validación de transiciones de estatus por rol

- Cálculo automático del anticipo (50% del total)

- Reserva de stock al pasar a DIAGNOSTICO

- Descuento de stock al confirmar pago y pasar a REPARACION

- Liberación de reserva si se cancela la orden

- Generación de garantía automática al pasar a REPARADO

- Cierre automático de órdenes al vencer garantía (job programado)

- Auditoría de todos los cambios de estatus en historial_estatus

3.5 Migraciones con Flyway

text

db/migration/

├── V1__create_catalogos.sql

├── V2__create_clientes.sql

├── V3__create_motos.sql

├── V4__create_ordenes.sql

├── V5__create_inventario.sql

├── V6__create_citas.sql

├── V7__insert_estatus_iniciales.sql

└── V8__insert_roles_iniciales.sql

4. Desarrollo del frontend (React + Bootstrap)

4.1 Estructura del proyecto

text

frontend/

├── src/

│   ├── api/              → Axios configurado con JWT

│   ├── components/       → Componentes reutilizables

│   ├── pages/            → Vistas por módulo

│   ├── hooks/            → Custom hooks

│   ├── context/          → AuthContext, etc.

│   ├── utils/            → Helpers

│   └── App.jsx

├── package.json

└── ...

4.2 Librerías del frontend

| Librería | Uso |
| --- | --- |
| React 18 | Framework base |
| React Router | Navegación |
| Axios | Comunicación HTTP |
| Bootstrap 5 | Estilos responsivos |
| React Hook Form | Manejo de formularios |
| Yup | Validaciones |
| SweetAlert2 | Alertas |
| Recharts | Gráficas de reportes |
| React-to-Print | Impresión de recibos |
| React-Signature-Canvas | Firma digital |

4.3 Pantallas críticas

Login

- Usuario + contraseña

- Recuperación de contraseña (fase 2)

Recepción (multi-paso)

- Paso 1: datos del cliente

- Paso 2: datos de la moto

- Paso 3: inspección visual

- Paso 4: firma y confirmación

- Al final: impresión de recibo

Detalle de orden

- Timeline de estatus

- Datos del cliente y moto

- Diagnóstico, reparación, refacciones

- Pagos realizados

- Botones de acción según rol

Dashboard

- Tarjetas por estatus

- Órdenes activas

- KPIs (tiempo promedio, ingresos del día)

5. Pruebas

| Tipo | Herramienta |
| --- | --- |
| Unitarias backend | JUnit 5 + Mockito |
| Integración backend | Spring Boot Test + Testcontainers (PostgreSQL) |
| Unitarias frontend | Jest + React Testing Library |
| End-to-end | Playwright o Cypress |
| Carga | JMeter o k6 |
| Seguridad | OWASP ZAP |

6. Despliegue

6.1 Entornos

| Entorno | Uso |
| --- | --- |
| Desarrollo | Local con Docker Compose |
| Staging | Servidor de pruebas |
| Producción | Servidor con PostgreSQL y Tomcat embebido |

6.2 Docker Compose (desarrollo)

- postgres:15

- backend (Spring Boot)

- frontend (React servido con Nginx)

- pgadmin (opcional)

6.3 CI/CD

- GitHub Actions

- Build con Maven

- Tests automáticos

- Deploy a servidor por SSH

7. Capacitación y documentación

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| Manual de usuario | Guía por rol con capturas |
| Guía de procesos | Flujo de recepción, reparación, pago |
| Documentación técnica | API Swagger, diagrama ER, DDL |
| Guía de despliegue | Pasos para instalar en servidor |

8. Mantenimiento y mejora continua

- Retroalimentación mensual del personal

- Backlog priorizado en GitHub Projects

- Actualizaciones programadas cada 2 semanas

- Monitoreo con Spring Boot Actuator + Prometheus (fase 2)

- Soporte por canal de Slack o WhatsApp